



青岛中车四方轨道车辆有限公司
共用中心建设项目

验收报告







实施单位：山东万维网络工程有限公司
施工周期：2023.8.15-2023.9.30



目录
	3
	3
	3
	3
	3
	4
	4
	5
	5



















山东万维网络工程有限公司向青岛中车四方轨道车辆有限公司提交共用中心建设项目验收报告，报告内容如下：
[bookmark: _Toc13979_WPSOffice_Level1]一． 项目概述
本报告旨在详细介绍共用中心建设项目的验收结果。该项目的目标是建设共用中心网站，实现系统分页面显示前端与后台管理后端两部分，前端进行内容显示，后端为管理端，包括用户、角色等设置，进行相应的权限绑定，对某项内容浏览次数统计等，以满足不断发展的业务需求。项目涵盖了需求分析、系统设计、开发、测试和上线等阶段。
[bookmark: _Toc24684_WPSOffice_Level1]二．项目背景
青岛中车四方轨道车辆有限公司原有的共用中心及标准化管理网站已经使用多年，但由于技术的限制和缺乏必要的维护，该网站已经无法满足公司日益增长的需求。为了提高网站的运行效率和功能优化，中车四方决定对其进行升级和改版，以建设一个全新的共用中心系统，能够满足公司内部各个部门和员工的需求，提供更加完善和个性化的服务。
[bookmark: _Toc23547_WPSOffice_Level1]三．项目目标
1. 建设共用中心网站，实现前端和后台管理的分页显示。
2. 用户管理与四方股份公司可信认证平台集成。
3. 网站权限管理到最小单元，对所有模块可单独控制“新增、编辑、删除”，后台管理用户可细分到最小选项控制。
4. 支持视频播放功能，记录播放次数，开发视频浏览功能，实现多点同时上传，提高上传速度。
5. 实现版本控制，规章制度新版本制度等上传时，旧版本自动归为上一级，查询最新制度时自动隐藏原有版本，查询全部时显示所有版本。标准化文件作废文件打作废标签，不删除，仍然保留。
6. 前端页面增加留言板，前端留言后通过后端管理平台能够查看留言。
7. 页面前端包含超链接模块，可跳转至甲方指定网站，并可在后端进行配置。
8. 具备全局搜索功能（限标题），可按规章制度、标准化分类搜索。
9. 负责将甲方提供的标准化文件导入系统中，在前端自动生产标准目录，不需要逐条上传。
10. 兼容目前WIN10、WIN7操作系统，满足文件快速浏览需求，所有word文档在上传到服务器时自动转化一份PDF格式文件，在前端界面设置浏览与下载两个选项，浏览时调用服务器资源打开PDF文件，在需要下载文件时点击下载按钮，下载到本地。
11. 网站开发采用最新技术，采用完全响应式布局，支持服务监控，数据监控，缓存监控功能。并设计完善的XSS防范及脚本过滤，能够彻底杜绝XSS攻击。能够通过四方股份网络安全扫描，保证系统无高危、中危漏洞。
[bookmark: _Toc17545_WPSOffice_Level1]四． 项目实施
1. 需求分析：收集目前甲方的需求，进行整理、分析和评估，确定需要开发的功能和模块。
2. 系统设计：根据需求分析结果，进行系统架构设计，确定技术栈、数据库、接口等。
3. 系统开发：按照系统设计，进行编码、模块开发和功能实现。
4. 系统测试：对开发完成的模块进行单元测试、集成测试和性能测试，确保系统的稳定性和性能。
5. 系统上线：将开发测试集成好的共用中心建设网站及后台管理系统部署到生产环境，并进行监控和维护。
5． [bookmark: _Toc24224_WPSOffice_Level1]实施内容
1.双方沟通实施前的准备工作，根据需求调研内容，沟通架构设计、系统设计、资源设计等。
2.根据用户需求设计系统前端界面。
3.后台管理系统开发及系统测试。
4.在提供的服务器上按照部署系统，迁移历史数据及附件。
5.集成可信认证平台，进行基础数据的接口联调及登录授权。
6.制作操作手册，交付培训和使用文档。
[bookmark: _Toc9418_WPSOffice_Level1]六． 验收结果
1. 系统分页面显示前端与后台管理后端两部分。前端进行内容显示，页面布局详见甲方提供的示例；后端为管理端，包括用户、角色等设置，进行相应的权限绑定，对某项内容浏览次数统计等。
2. 用户管理与四方股份公司可信认证平台进行集成。
3. 网站权限管理到最小单元，对所有模块均可单独控制“新增、编辑、删除”，对后台管理用户可细分到最小选项控制，整体系统可根据用户需求灵活配配置。
4. 支持视频播放功能，记录播放次数。
5. 实现版本控制。规章制度新版本制度等上传时，旧版本自动归为上一级，查询最新制度时自动隐藏原有版本，查询全部时显示所有版本。标准化文件作废文件打作废标签，不删除，仍然保留。
6. 前端页面增加留言板，前端留言后通过后端管理平台能够查看留言。
7. 页面前端包含超链接模块，可跳转至甲方指定网站，并可在后端进行配置。
8. 具备全局搜索功能（限标题），可按规章制度、标准化分类搜索。
9. 负责将甲方提供的标准化文件导入系统中，在前端自动生产标准目录，不需要逐条上传。
10. 兼容目前WIN10、WIN7操作系统，满足文件快速浏览需求，所有word文档在上传到服务器时自动转化一份PDF格式文件，在前端界面设置浏览与下载两个选项，浏览时调用服务器资源打开PDF文件，在需要下载文件时点击下载按钮，下载到本地。
11. 网站开发采用最新技术，采用完全响应式布局，支持服务监控，数据监控，缓存监控功能。并设计完善的XSS防范及脚本过滤，能够彻底杜绝XSS攻击。能够通过四方股份网络安全扫描，保证系统无高危、中危漏洞。
[bookmark: _Toc9708_WPSOffice_Level1]七．项目影响
1. 通过升级和改版原有的共用中心及标准化管理网站，项目将提高公司内部沟通和协调的效率，使得各个部门和员工能够更加方便快捷地获取所需信息和进行业务操作。
2. 项目的实施将促进文档内部管理的标准化和规范化，通过实现版本控制、增加留言板和超链接模块等功能，项目将使公司的规章制度和文件管理更加规范和高效。
3. 通过采用最新的技术和先进的设计理念，项目将建立一个稳定、可靠、高效的网站平台，满足公司的业务需求并具备高度的可扩展性和可维护性。
[bookmark: _Toc13522_WPSOffice_Level1]八．项目成果
1. 成功建立了一个稳定、可靠、高效的共用中心系统，满足公司内部各个部门和员工的需求，提供完善和个性化的服务。
2. 实现系统的灵活配置，使得系统的功能和结构可以根据需求进行灵活调整和扩展。
3. 实现视频播放功能并记录播放次数，为公司的业务发展提供更多支持。
4. 实现版本控制和规章制度的管理，使得规章制度的上传和版本控制更加规范和高效。
[bookmark: _Toc27056_WPSOffice_Level1]九． 项目总结
本次共用中心建设项目顺利完成了所有既定目标，取得了显著的成果。未来，我们将继续关注业务发展需求，持续优化和改进系统，以支持青岛中车四方轨道车辆有限公司业务的长期稳定发展。在此感谢所有参与项目的人员和合作伙伴的支持与配合，让我们共同期待共用中心建设项目在新的业务环境下展现出更大的价值。
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