成都监造管理系统运维项目情况汇报

- 一、总体情况

- 运维团队处理成都监造管理系统日常问题、系统功能优化、接口及拓展功能开发，保障业务正常运转，支持新业务开展。从2022年7月至2023年12月共解决用户问题273条，提报的部门有监造项目部、质量管理部、信息中心等；问题类型有:操作问题、系统问题、系统集成问题等。

- 二、异常问题处理

- 成都监造管理系统的异常问题反馈途径主要来源于监造项目部、质量管理部及信息中心收集用户问题后统一反馈的方式。

- 各业务部门提报与解决数量：

- 监造项目部18个问题；质量管理部233个问题；信息中心22个问题。

- 各问题类型提报与解决数量

- 系统集成2个；操作问题17个；系统问题254个。

- 三、系统应用优化

- 监造系统与可信管理平台（TP）基础数据同步

| 接口名 | 主动/被动 | 接口地址 |
| --- | --- | --- |
| SchemaService | TP主动调用 | TP获取系统中账号等对象全部属性信息 |
| UserCreateService | TP主动调用 | 账号创建 |
| UserUpdateService | TP主动调用 | 账号修改 |
| UserDeleteService | TP主动调用 | 账号删除 |
| QueryAllUserIdsService | TP主动调用 | 批量查询账号ID |
| QueryUserByIdService | TP主动调用 | 根据账号ID查询账号详细内容 |
| OrgCreateService | TP主动调用 | 组织机构创建 |
| OrgUpdateService | TP主动调用 | 组织机构修改 |
| OrgDeleteService | TP主动调用 | 组织机构删除 |
| QueryAllOrgIdsService | TP主动调用 | 批量查询组织机构ID |
| QueryOrgByIdService | TP主动调用 | 根据组织机构ID查询账号详细内容 |

- 监造系统与可信管理平台（TP）身份认证集成

| 接口名 | 主动/被动 | 接口地址 |
| --- | --- | --- |
| authorize | 监造系统主动调用 | 请求用户授权接口 |
| getToken | TP主动调用 | 获取授权Token接口 |
| getUserInfo | TP主动调用 | 获取用户信息接口 |
| GLO | TP主动调用 | 注销接口 |

- 系统优化

- 监造回修问题整改增加原因分析上报功能；

- 客车合同管理车辆信息编辑页面增加项点；

- 动车车辆动态关联更新，部件监造驳回流程调整

- 监造项目部对接，开发部署更新新版客车一车一档和动车一车一档；

- 优化系统首页；

- 客车/动车入库复核检查确认环节增加实物照片上传；

- 增加动客车增加标准修时，开工时间，自动计算检修周期并与标准修时做对比超期提醒

- 动车组回修活流程优化：动车交验工序中开具的回修活自动发给成都质检及四方质检，由成都质检进行分发，分厂整改完默认提交给两个质检人员，双方都检查合格后提交到监造

- 更新小组周报及项目部周报，周报查看页面增加显示具体填报人员及填报情况统计，点击可查看明细；动车三级修标准修时调整；动车供方管理跳转优化；

- 交验工序增加核查记录选填设置，工序交验根据核查记录选填设置分情况填写记录；

- 动车组日常巡视记录增加巡视企业巡视地点巡视日期见证人员

- 动车外购零部件入库复核模块优化更新；

- 工作周报监造工作量统计对接部署更新；

- 监造系统功能优化：文档审阅功能模块上传控件样式及功能优化

- 优化更新文件审阅功能模块，增加存档选项

- 工序选填核查记录表功能优化更新

- 车入库报验检查上传实物照片功能优化：日常巡视记录功能优化，历史数据手动维护

- 修改上传控件右键菜单：去掉删除按钮；

- 解决上传控件缓存问题；

- 优化企业文档管理模块

- 动车交验工序选填多张核查记录表编辑功能优化、部署更新系统；

- 调试重定向中文乱码显示为？问题

- 动车日常巡视模块优化：1.质检增加问题完成确认时间2.核查记录表查看增加完成时间及复核时间显示3.没有问题的整改人员整改措施完成时间显示/

- 动车全数核查关联查看该工序该车开具的回修通知书功能优化

- 文档审阅功能优化：文件夹树点击查询bug更新，调整文件夹目录结构；

- 周报存档功能优化，个人项目部周报模板制作

- 监造系统数据字典远程维护：个人周报增加高压系统优化改造数据字典

- 入库报验电子签功能优化显示效果