| 版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 受控状态 | 受控 |

2021年度运维技术研发成果说明

（文件编号：SDWW-ITSS-JS-02-V1.0）

山东万维网络工程有限公司

2021年12月7日发布

文档信息

| 文档编号： | SDWW-ITSS-JS-02-V1.0 |
| --- | --- |
| 文档名称： | 2021年度运维技术研发成果说明 |
| 起草人： | 刘超 |
| 审核人： | 刘刚 |
| 批准人： | 林风梅 |
| 发布日期： | 2021年12月7日 |

目  录

1 概述	4

2 运维服务技术研发成果说明	4

2.1 运维工具开发阶段成果	4

2.1.1 项目背景	4

2.1.2 成果简述	4

2.1.3 成果详述	5

2.1.4 人力投入	6

2.1.5 研发经费投入	6

2.1.6 交付物	6

2.2 技术方法研究成果	7

2.2.1 成果描述	7

2.2.2 交付物	7

概述

本文件介绍了山东万维网络工程有限公司运维技术研发团队2021年度根据《运维技术研发规划》中相关规划条目，对运维工具开发及技术方法研究的推进情况以及阶段交付物清单。

运维服务技术研发成果说明

运维工具开发阶段成果

项目背景

随着数据库部分重构和优化及直接操作数据库需求。错误的SQL往往会带来不可恢复的灾难，，所以要引入SQL审核，但大多数情况下，人工审核SQL的代价太高；在规范落地和监督约束方面难以把控，很多时候会走人情；大多数情况下，性能隐患会给线上环境带来极大的影响，可能是影响业务使用，也可能直接关系数据；规范落地需要一种数字化可视化的支持方式和SQL审核的平台。

成果简述

根据《运维技术研发规划》，我公司在本年度开展了基于开源项目完成内部SQL运维审计系统开发，能够满足架构独立、部署友好、可运维性、容错容灾、质量监控、性能成本、用户体验等特点。经过半年的研发努力项目研发有了阶段性的突破成果，截止2021年12月统计，运维技术研发团队各项研发任务进展：

- 系统整体设计规划：已完成，完成了系统整体概要设计、系统详细设计；

- 监控模块：已完成，实现了运维管理中的部分事件自动化处理流程；

- 部署模块：已完成，实现了运维管理中的一键部署的流程。

- 研发成果交付物为产品化的软件产品：SQL运维审计系统。

成果详述

在2021年，研发团队，针对《运维技术研发规划》中要求，对运维管理体系认真学习，同时与一线工程师、业务人员、服务经理、多次沟通，最终形成了《SQL运维审计系统》。

整体业务逻辑设计，如下图所示：

    - 人力投入

本系统研发团各岗位人员职责及投入规划如下：

| 职位名称 | 职责描述 | 投入人数（人） | 工期（工作日） | 合计工时 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 | 负责与运维团队协调；日常行政管理；制定项目计划书；成型方案输出； | 1人 | 20 | 20 |
| UI设计 | 完成应用产品界面的设计，版式、样式的设计。 | 2人 | 20 | 40 |
| 研发工程师 | 负责落实技术研发计划；设计方案编写，根据设计方案进行产品研发，帮助寻找和优化解决方案、产品。 | 4人 | 100 | 400 |
| 测试人员 | 负责工具的测试工作，以及测试报告。 | 1人（UI设计兼任） | 20 | 20 |
| 合计 | 合计数量 | 5人 | 160 | 480 |

    - 研发经费投入

| 阶段性工作 | 资源投入 | 资源使用时间 | 费用合计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目调研 | 项目经理1名 | 10工作日 | 2000 |
| 制定项目计划书 | 项目经理1名 | 15工作日 | 3000 |
| UI设计定型 | UI设计师1名 | 15工作日 | 1800 |
| 软件原型开发 | 软件工程师2名 | 25工作日 | 6000 |
| 软件研发 | 软件工程师4名 | 75工作日 | 38000 |
| 软件测试 | 测试工程师2名 | 20工作日 | 5200 |
| 软件发布 | 服务器租用 | 1年 | 9000 |
| 合计 | 65000 |  |  |

本次研发经费为6.5万元，未超出预算。

交付物

研发成果交付物为产品化的软件产品：

- 山东万维MYSQL SQL语句审核系统；

- 系统部分截图如下：

交付物除软件产品本身外还需同步提供如下文档清单：

《山东万维SQL运维审计系统说明文档》。