[image: image2.png]GO PEMFAAERHMAR

== CRRC NANJING PUZHEN CO., LTD.



                                          系统验收测试报告

[image: image1.png]GO PEMFAAERHMAR

== CRRC NANJING PUZHEN CO., LTD.



                                        系统验收测试报告


配件监造管理系统项目

系统验收测试报告
	文 件  版 本
	V1.0
	文件编号
	

	首版发布日期
	2024.03.15
	编    制
	

	审        核
	
	批    准
	


山东万维网络工程有限公司
二〇二四年三月十五日
修订记录：

	修订版本号
	修订人
	修订日期
	修订描述

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


目  录
4

1. 测试范围

41.1 测试产品信息


41.2 测试内容


52. 测试环境


53. 测试执行情况


53.1 测试计划执行情况


53.2 测试类型和测试用例执行情况


64. 测试结果统计


65. 缺陷统计分析


65.1 缺陷统计信息


66. 评价


66.1 测试结束准则


66.2 遗留缺陷和建议


76.3 建议测试结论




测试范围
测试产品信息
产品或系统模块名称：配件监造管理系统
版本信息：V1.0
测试内容
	模块
	测试点
	测试结果

	体系证书管理
	实现配件企业通过外网访问配件监造管理系统进行填写，企监质量管理系统可以同步查看，并实现预警超期提醒功能
	√

	配件企业资质
	实现配件企业通过外网访问配件监造管理系统进行填写，企监质量管理系统可以同步查看，并实现预警超期提醒功能
	√

	基本条件核查
	实现监造项目部对配件企业产品基本条件核查功能，自动关联体系证书及企业资质，生成年度基本条件核查记录表
	√

	配件合同研判
	实现配件合同研判功能，企业通过配件监造系统填写表单提交给监造项目部确认
	√

	企业产品信息
	实现配件企业通过外网访问配件监造管理系统进行填写，企监质量管理系统可以同步查看
	√

	监造过程核查
	1.入库复核：复核范围管理，入库复核增加监造确认流程
	√

	
	2.过程核查：配件企业直接上传文档，增加每季度末未上传提醒功能
	√

	部件抽样核查
	实现监造项目部对配件企业部件抽样核查功能：抽样记录模板抽样方案配置、部件抽样核查增加配件企业填写竣工移交记录单及监造接收流程，并实现表单的存档打印功能
	√

	问题缺陷处置
	实现监造回修通知书、质量问题整改通知书、暂停接收通知书开具、配件企业接收处置完毕返回监造确认流程，实现文书汇总及存档功能
	√

	六要素备案管理
	设两个子模块：1.质量要素变更报备2.外部质量信息报备，增加每季度次月5日前未填写提醒功能
	√

	其他功能
	首页快捷功能、待办任务、统计、预警超期提醒功能
	√

	DMZ区服务部署调试
	配件监造管理子系统功能更新开发及DMZ服务器调试部署
	√

	ESB接口集成调试
	企监管理系统通过ESB接口与企业统一消息推送平台集成，实现短信和微信公众号待办任务提醒
	√


测试环境
硬件:
Windows7、Windows10、Windows Server2008
软件:
谷歌Chrome85及以上版本、Firefox 87.0以上版本，360安全浏览器11.0版本以上
测试数据:

后台管理端测试账号：admin
测试执行情况
测试计划执行情况
	项目
	描述

	测试轮次
	本测试共经过2轮测试

	测试时间
	第一轮： 2023-03-20 至 2023-04-10

第二轮： 2023-06-10 至 2023-07-18

	测试地点
	公司项目开发部


测试类型和测试用例执行情况
采用禅道,单元测试，手工、postman对平台跟接口进行功能与性能测试，本次共采用116个测试用例，执行完毕，结果均满足要求。

	序号
	测试范围
	测试方法
	测试工具

	1
	功能性测试
	黑盒/手工
	无

	2
	易用性测试
	黑盒/手工
	无

	3
	安全性测试
	黑盒/手工
	无

	4
	联调测试
	黑盒/手工
	无

	5
	可移植性测试
	黑盒/手工
	无

	6
	可靠性测试
	黑盒/手工
	无

	7
	可维护性测试
	黑盒/手工
	无

	8
	用户文档测试
	黑盒/手工
	无


测试结果统计
测试用例执行通过率：100%
测试用例需求覆盖率：100%
测试共发现缺陷数量：20个
缺陷统计分析
缺陷统计信息
按模块统计

	模块名称
	配件合同研判
	监造过程核查
	不见抽样核查
	问题缺陷处置
	六要素备案管理
	ESB接口集成

	BUG数目
	3
	5
	5
	4
	3
	5


按严重程度统计

	缺陷分类
	致命缺陷
	严重缺陷
	一般缺陷
	轻微缺陷
	建议缺陷

	BUG数目
	0
	1
	12
	2
	10

	百分比
	0%
	4%
	48%
	8%
	40%


评价
测试结束准则
测试用例需求覆盖率：96%
测试用例通过率：100%
遗留缺陷数量：0

遗留缺陷和建议
无。

建议测试结论
满足测试结束准则，通过测试，允许发布。 
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