BUG 清单

	BUG编号
	所属模块
	缺陷标题
	缺陷等级
	缺陷描述
	复现步骤
	预期结果
	实际结果
	发现日期
	发现人

	BUG-001
	监造回修通知书模块
	多缺陷添加后排序与录入顺序不一致
	一般
	监造人员开具通知书时，连续添加 3 条及以上缺陷记录，保存后缺陷排序与录入顺序颠倒，影响业务记录准确性
	1. 监造人员账号登录，进入 “发书（动车）”；2. 选择车辆信息后，点击 “增加缺陷记录”；3. 依次录入缺陷 1 “轴承压装力超标”、缺陷 2 “螺栓紧固扭矩不足”、缺陷 3 “外观划痕”；4. 点击 “保存”，查看缺陷列表排序
	缺陷列表按录入顺序显示（缺陷 1→缺陷 2→缺陷 3）
	缺陷列表排序颠倒（缺陷 3→缺陷 2→缺陷 1）
	2025年 01 月09 日
	谢文如

	BUG-002
	核查管理模块
	Android 8.0 机型核查记录表右侧列显示不全
	一般
	在 Android 8.0 版本设备（如华为 Mate 10）上打开 “全数核查 - 核查记录表”，表格右侧 “核查结论” 列被截断，无法完整查看录入内容
	1. 使用 Android 8.0 设备安装 APP 并登录；2. 进入 “核查管理→全数核查汇总”；3. 选择任意待签认记录，点击 “查看核查记录表”
	核查记录表完整显示所有列（含 “核查结论”），无截断
	表格右侧 “核查结论” 列仅显示部分文字，剩余内容被遮挡
	2025年 03 月05日
	王永民

	BUG-003
	入库报验模块
	5MB 以上图片上传失败无明确提示
	一般
	上传超过 5MB 的实物照片时，APP 无进度反馈，最终未上传成功但未给出任何错误提示，用户无法判断上传状态
	1. 采购人员账号登录，进入 “入库报验→申请”；2. 填写产品信息后，选择手机中 6MB 的实物照片；3. 点击 “上传图片”，等待 5 分钟后查看状态
	上传失败时弹出提示 “图片大小超过限制（最大支持 5MB）”，或自动压缩后上传成功
	无进度条显示，5 分钟后仍显示 “上传中”，最终未上传成功，无任何提示
	2025年 03 月07 日
	谢文如

	BUG-004
	消息预警模块
	超期问题预警延迟（超过 1 小时）
	一般
	后端系统生成超期（超 3 天）回修通知书后，移动端 APP 首页预警数未实时更新，延迟超过 1 小时才显示，影响问题及时处理
	1. 后端系统手动设置 1 条回修通知书超期（超 3 天）；2. 移动端 APP 保持登录状态，刷新首页；3. 记录预警数更新时间
	后端数据更新后 10 分钟内，移动端预警数同步更新
	后端数据更新后 1 小时 20 分钟，移动端预警数才更新
	2025年03月 12 日
	谢文如

	BUG-005
	身份认证模块
	会话超时后跳转登录页无提示
	轻微
	APP 会话超时（30 分钟无操作）后，点击任意功能按钮，直接跳转至登录页，未给出 “会话超时，请重新登录” 提示，用户体验不佳
	1. 账号登录 APP 后，保持页面静止 30 分钟；2. 点击 “发书汇总” 按钮
	弹出提示 “会话已超时，请重新登录”，点击 “确定” 后跳转登录页
	无任何提示，直接跳转至登录页
	2025年 03月25日
	王永民


BUG 整改跟踪信息

	BUG编号
	整改责任人
	整改方案
	整改完成日期
	复测结果
	复测人
	闭环状态
	备注

	BUG-001
	谢文如
	优化缺陷记录存储逻辑，按录入时间戳排序，保存时同步锁定排序顺序
	2025年 01 月10 日
	通过
	谢文如
	已闭环
	无

	BUG-002
	王永民
	适配 Android 8.0 系统表格布局，采用自适应宽度显示，右侧列可左右滑动查看
	2025年 03 月08日
	通过
	谢文如
	已闭环
	无

	BUG-003
	谢文如
	1. 增加图片大小校验，上传前判断文件大小，超过 5MB 弹出明确提示；2. 添加上传进度条，实时显示上传状态
	2025年 03 月09 日
	通过
	谢文如
	已闭环
	无

	BUG-004
	谢文如
	优化消息推送机制，后端超期数据生成后触发主动推送，移动端实时接收更新预警数
	2025年03月 14 日
	通过
	谢文如
	已闭环
	无

	BUG-005
	王永民
	会话超时后添加弹窗提示，明确告知用户超时原因，点击确定后跳转登录页
	2025年 03月26日
	通过
	谢文如
	已闭环
	无


