一、测试执行概况
	测试模块
	用例总数
	执行数
	[bookmark: _GoBack]通过数
	通过率
	主要未通过点

	质量控制要素管理
	8
	8
	6
	75%
	1. 人员资质新增工号重复无提示；2. 检测器具超期预警未触发

	过程质量控制
	8
	8
	7
	87.5%
	1. 压装曲线下载后格式错误无法打开

	问题缺陷处置
	8
	8
	8
	100%
	无

	统计分析管理
	4
	4
	4
	100%
	无

	性能测试
	5
	5
	5
	100%
	无

	安全测试
	8
	8
	8
	100%
	无

	合计
	41
	41
	38
	92.7%
	-


二、关键缺陷记录
	缺陷ID
	所属模块
	缺陷等级
	缺陷描述
	修复状态

	BUG-001
	质量控制要素 - 人员资质管理
	严重
	录入已存在工号（如 014200006448），系统未提示重复，直接覆盖原有人员资质记录
	未修复

	BUG-002
	过程质量控制 - 轴承压装数据
	一般
	下载压装曲线 PDF 文件（如轴号 2341209885680），打开提示 “格式错误”
	已修复

	BUG-003
	质量控制要素 - 检测器具管理
	一般
	检测器具 “游标卡尺（编号 324323525）” 超期后，首页预警提醒未显示
	未修复


三、测试结论
1. 功能层面：系统核心模块（问题缺陷处置、统计分析管理）功能完整且符合设计要求，质量控制要素管理、过程质量控制存在 3 处缺陷，需优先修复严重缺陷（BUG-001）避免数据覆盖风险；
2. 性能层面：50/100/200 用户并发操作、10 万条生产数据查询等场景均达标，响应时间≤5 秒，系统稳定性良好；
3. 安全层面：密码加密、权限拦截、SQL 注入防护等机制有效，无安全漏洞；
4. 上线建议：待 BUG-001、BUG-003 修复并验证通过后，可推进系统上线。

