系统与可信管理平台集成实施方案


安装计划
一、安装目标与前提

1.1 安装目标

完成服务器端（应用 / 数据库 / 文件服务器）软件安装与环境配置，满足系统运行要求；

完成客户端浏览器配置与系统访问测试，确保用户可正常登录与操作；

提供清晰的安装步骤与验证方法，降低安装难度，避免操作失误。

1.2 安装前提

服务器硬件已到位，且符合 “CPU≥4 核、内存≥8GB、硬盘≥500GB” 的最低配置；

操作系统（CentOS 7.6/Windows 10）已安装，且网络环境稳定（服务器间 ping 通、可访问互联网）；

安装所需软件安装包（JDK 1.8、Tomcat 8.5、MySQL 5.5）、系统 WAR 包已准备齐全；

安装人员已熟悉 Linux/Windows 命令，具备基础的软件安装与配置能力。

二、服务器端安装计划

2.1 应用服务器安装

	安装步骤
	操作内容
	验证方法
	预计时间

	1. JDK 安装
	1. 上传 jdk-8u301-linux-x64.rpm 至 /opt 目录；2. 执行rpm -ivh jdk-8u301-linux-x64.rpm；3. 配置环境变量（echo "export JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.8.0_301" >> /etc/profile）
	执行java -version，显示 “java version "1.8.0_301"”
	30 分钟

	2. Tomcat 安装
	1. 上传 apache-tomcat-8.5.81.tar.gz 至 /opt；2. 执行tar -zxvf apache-tomcat-8.5.81.tar.gz；3. 重命名为 tomcat85
	执行./opt/tomcat85/bin/startup.sh，访问http://localhost:8080显示 Tomcat 首页
	20 分钟

	3. 系统部署
	1. 将 railway.war 上传至 tomcat85/webapps；2. 等待自动解压；3. 修改 application.properties 配置数据库连接
	查看 webapps/railway 目录是否生成，配置文件无语法错误
	20 分钟

	4. 启动验证
	1. 重启 Tomcat（shutdown.sh→startup.sh）；2. 查看 catalina.out 日志
	日志显示 “Initializing Spring root WebApplicationContext” 无报错
	10 分钟


2.2 数据库服务器安装

	安装步骤
	操作内容
	验证方法
	预计时间

	1. MySQL 安装
	1. 执行yum install mysql-server；2. 启动服务systemctl start mysqld；3. 初始化密码（mysqladmin -u root password "123456"）
	执行mysql -u root -p，输入密码可登录
	40 分钟

	2. 数据库创建
	1. 登录 MySQL，执行create database railway_repair character set utf8；2. 执行use railway_repair；3. 导入表结构 SQL（source /opt/railway_schema.sql）
	执行show tables，显示 t_user、t_equipment 等表
	30 分钟

	3. 权限配置
	1. 执行grant all privileges on railway_repair.* to 'railway'@'%' identified by '123456'；2. 执行flush privileges
	远程客户端用 “railway” 账号可连接数据库
	10 分钟


2. 文件服务器安装

	安装步骤
	操作内容
	验证方法
	预计时间

	1. Nginx 安装
	1. 执行yum install nginx；2. 启动服务systemctl start nginx；3. 配置 /etc/nginx/nginx.conf，设置文件存储目录为 /opt/file_store
	访问http://文件服务器IP，显示 Nginx 默认页
	20 分钟

	2. 目录配置
	1. 执行mkdir -p /opt/file_store/document /opt/file_store/curve；2. 授权chmod 775 /opt/file_store
	执行ls -l /opt/file_store，目录权限正确
	10 分钟


3.客户端安装计划

	安装步骤
	操作内容
	验证方法
	预计时间

	1. 浏览器配置
	1. 安装谷歌浏览器 112.0.5615.49 版本；2. 开启 “允许弹出窗口”（设置→隐私和安全→网站设置→弹出窗口和重定向）
	打开谷歌浏览器，访问http://应用服务器IP:8080/railway正常显示登录页
	15 分钟

	2. 系统访问测试
	1. 输入用户名（admin）、密码（123）登录；2. 验证 “质量控制要素”“过程质量控制” 模块可正常打开
	登录成功，各模块菜单可点击，无页面报错
	10 分钟

	3. 插件配置
	1. 若需在线预览 Word 文档，安装浏览器 PDF 预览插件（如 Adobe Acrobat）；2. 测试文档预览功能
	打开 “工艺文件管理”，点击 “查看工艺文件” 可预览 PDF
	10 分钟


3.安装验证标准

1.服务器端验证：

（1）应用服务器：Tomcat 启动成功，系统登录页可访问，无 500/404 错误；

（2）数据库服务器：数据库连接正常，表结构完整，可执行增删改查操作；

（3）文件服务器：Nginx 服务正常，文件上传 / 下载功能可用。

2.客户端验证：

（1）浏览器可正常登录系统，核心功能（数据查询、问题处置）操作无卡顿；

（2）文档预览、图表展示等功能正常，无插件报错。

3.接口验证：

（1）与轮轴系统数据同步接口：压装数据可实时同步，延迟≤1 分钟；

（2）与 TP 身份认证接口：单点登录功能可用，无需重复输入账号密码。


